Contenido

[Cronograma 1](#_Toc386177578)

[Fecha Máxima De Entrega (Mayo 31) 3](#_Toc386177579)

# Cronograma

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Disciplinas / Artefactos Generados o Modificados Durante La Fase Especifica | Comienzo | Aprobación | Inicio | Elaboración | Construcción |
| **Modelado del negocio** |  |  |  |  |  |
| Modelo de casos de uso del negocio y Modelo de objetos de negocios. | Marzo 14 / Abril 25 |  | X |  |  |
| **Requisitos** |  |  |  |  |  |
| Glosario | Marzo 14 / Abril 25 |  | X |  |  |
| Visión | Abril 24 / Abril 25 |  | X |  |  |
| Modelo de casos de uso | Abril 10 / Abril 24 |  |  | X |  |
| Especificación de casos de uso | Abril 10 / Abril 24 |  |  | X |  |
| Especificaciones adicionales | Abril 10 / Abril 24 |  |  | X |  |
| **Análisis / Diseño** |  |  |  |  |  |
| Modelo de análisis / diseño | Abril 10 / Abril 24 |  |  | X |  |
| Modelo de datos | Abril 25 / Abril 27 |  |  | X |  |
| **Implementación** |  |  |  |  |  |
| Prototipos de interfaces de usuario | Abril 27 / Abril 30 |  |  | X |  |
| Modelo de Implementación | Abril 27 / Abril 30 |  |  | X |  |
| **Pruebas** |  |  |  | X |  |
| Casos de pruebas funcionales | Abril 27 / Abril 30 |  |  | X |  |
| **Despliegue** |  |  |  | X |  |
| Modelo de Despliegue | Abril 27 / Abril 30 |  |  | X |  |
| **Gestión de cambios y configuración** |  |  | X | X | X |
| **Gestión del proyecto** |  |  |  |  |  |
| Plan De Desarrollo Del Software en su versión 1.0 y planes de las iteraciones. | Abril 22 / Abril 29 |  |  | X |  |
| **Ambiente** |  |  | X | X | X |
| **Desarrollo De Módulos** |  |  |  |  |  |
| **Módulo De Gestión De Cobranza** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Módulo De Control De Alumnos** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Módulo De RRHH** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Módulo De Control De Cobranza** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Módulo De Reportes Administrativos y De Gestión** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Fecha Máxima De Entrega (Mayo 31)