1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Semanas

Mes 6

Mes 5

Mes 4

Mes 3

Mes 2

Mes 1

Ejecución de presentación de proyecto

Prepara presentación de proyecto

Costos y Beneficios

Observación y Reacción

Inicio de Proyecto

Analizar flujo de datos

Reporte de Empresa

Administrar propuesta (Empleados)

Realizar Entrevista o propuesta de diseño

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Actividad | Precedencia | Tiempo Normal |
| 1 | A | N / A | 14 |
| 2 | B | A | 21 |
| 3 | C | B | 30 |
| 4 | D | C | 14 |
| 5 | E | D | 14 |
| 6 | F | E | 21 |
| 7 | G | F | 14 |
| 8 | H | D / F | 7 |